## Slide 1: REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR
ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE
Octobre 2010
Notes: <number>

## Slide 3
Intitulé de l’opération | Date d’inscription | Montant (DA) | Année de réception | OBS
Réalisation de 2000 pp (campus 1ière tranche) | 28/01/2004 | 360.000.000 | 2006 | Problème de détachement de la dalle de sol
Réalisation de 2000 pp (campus 2ème tranche) | 09/04/2005 | 400.000.000 | 2007 | Problème de détachement de la dalle de sol
Réalisation de 1000 pp (Chirurgie dentaire) | 02/03/2005 | 180.000.000 | 2006 | Problème d’étanchéité au niveau des amphithéâtres
Réalisation d’une bibliothèque centrale de 1000 PP | 01/04/1998 | 156.982.000 | 2008 | Problème de détachement de la dalle de sol et problème de climatisation centrale
Réalisation de 3000 PP (Campus) | 08/11/2005 | 600.000.000 | 2010 | En cours de réception
Réalisation de 4000 PP (Campus) | 28/01/2006 | 800.000.000 | 2010 | En cours de réception
Réalisation de 2000 PP (site du Rectorat) | 28/01/2006 | 400.000.000 | Prévue en décembre 2010 | Prévue en décembre 2010
Réalisation d’une bibliothèque centrale | - |  | - | Etude en cours
Réalisation d’un rectorat | - |  | - | Etude en cours
Réalisation d’un Auditorium | - |  | - | Etude en cours
Réalisation de locaux de soutien pédagogique | - |  | - | Etude en cours
Réalisation de 8000 PP | - |  | - | 

## Slide 5
Intitulé de l’opération | Date d’inscription | Montant (DA) | Date de réception | Obs
Etude et réalisation de 20 labos | 23/06/2004 | 171.778.000 | - | Après réévaluation de l’opération, le chantier des 14 /20 laboratoires vient d’être relancé et la réception est prévue pour le mois de mars 2011. Pour la partie 06/20 laboratoires, le chantier a été lancé au mois d’octobre. Il est à signaler que le lancement du chantier a été retardé en raison de l’implantation du chantier des 2000 places pédagogiques sur le terrain réservé au 06 laboratoire et en raison également de l’insuffisance de l’autorisation de programme.
Etude pour la réalisation de 10 labos | Non encore inscrite | 100.000.000 | - | Cahier des charges approuvé, avis d’appel d’offre en voie de lancement.
Etude pour la réalisation d’un centre régional de composants et de dispositifs électroniques | Non encore inscrite | 200.000.000 | - | Cahier des charges approuvé, avis d’appel d’offre en voie de lancement.
Etude pour la réalisation d’un centre régional d’analyse physico-chimique | Non encore inscrite | 250.000.000 |  | Cahier des charges approuvé, avis d’appel d’offre en voie de lancement.

## Slide 6
Etude pour la réalisation d’un centre de modélisation et de calcul intensif | Non encore inscrite | 200.000.000 | - | Cahier des charges approuvé, avis d’appel d’offre en voie de lancement.
Etude pour la réalisation d’un plateau technique | Non encore inscrite | 50.000.000 | - | Cahier des charges approuvé, avis d’appel d’offre en voie de lancement.
Etude pour 70 Logts | Non encore inscrite | 9.000.000 | - | Cahier des charges approuvé, avis d’appel d’offre en voie de lancement.
Etude pour 80 Logts | Non encore inscrite | 10.000.000 | - | Cahier des charges approuvé, avis d’appel d’offre en voie de lancement.
Etude pour 20 Logts (El Bayadh) | inscrite | 3.000.000 | - | Contrat d’étude finalisé et signé.
Etude pour 30 Logts (El Bayadh) | Non encore inscrite | 4.000.000 | - | En attente d’affectation d’un terrain par l’APC d’El Bayadh.

## Slide 8
Intitulé de l’opération | Date d’inscription | Montant (DA) | Solde (DA) | Observation
Equipement de 2000 PP (2ème tranche du campus). NF5.621.7.260.160.18 | 22/01/2007 | 59.523.000 | 3.451.217,51 | Équipements fournis et réceptionnés
Équipement des facultés nouvelles 3000 PP. NF5.621.7.260.160.19 | 31/10/2007 | 90.000.000 | 10.915.708.22 | Équipements en cours de réception et installation
Équipement de 4000/6000 PP. NF5.621.7.260.160.21 | 02/08/2008 | 110.574.000 | 6.360.051,21 | Équipements en cours de réception et installation
Équipements scientifiques pour le renforcement des TP (2007). NF5.621.7.260.160.20 | 29/12/2007 | 100.000.000 | 4.323.746.68 | Équipements fournis et réceptionnés à l’exception d’un marché d’importation (lettre de crédit en cours d’ouverture)
Équipements scientifiques pour les TP (2009) NF5.621.7.260.160.22 | 22/03/2010 | 100.000.000 | 99.889.975,54 | Marché en cours d’élaboration et examen par le comité des marchés
Équipement d’une bibliothèque centrale de 1000 PP ND5.621.7.260.160.06 | 31/05/1999 | 70.000.000 | 2.612.009,58 | Équipements fournis et réceptionnés et équipements complémentaire en cours d’installation
Équipement d’un plateau technique | - | 500.000.000 | 500.000.000 | Opération notifiée et non inscrite

## Slide 9
Équipements de 2000 PP (Site du rectorat) | - | 60.000.000 | - | Cahier des charges à l’étude par la commission des marchés.
Renforcement des moyens d’information et de communication (Unité de Calcul Intensif) | - | 30.000.000 | - | Fiche technique en cours d’élaboration
Équipements informatiques de l’université | - | 9.600.000 | - | Analyse finalisée, marchés en cours d’approbation.
Extension du réseau INTRANET | - | 42.000.000 | - | Analyse finalisée, marchés en cours d’approbation.
Équipements des laboratoires de recherches | - | 192.500.000 | - | Analyse finalisée, marchés en cours d’approbation.